Day 20

TrustLayer AI for RAG/Enterpise Search at Vin

- RICE framework

(Reach * Impact * Confidence)/Effort = RICE score

- Reach: Số lượng request/người dùng bị ảnh hưởng trong 1 tháng.

- Impact: Tác động đến giá trị cốt lõi (Xác thực giả định trả tiền). (3: XL, 2: L, 1: M, 0.5: S).

- Confidence: Độ tin cậy của dữ liệu (100%: High, 80%: Medium, 50%: Low).

- Effort: Số "người-tháng" hoặc độ khó kỹ thuật (1: Rất dễ, 5: Rất khó)

TrustLayer AI for RAG/Enterpise Search at Vin

| Tính năng | Reach (R) | Impact (I) | Confidence (C) | Effort (E) | RICE Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Trust Score Engine | 100% requests | 3 | 80% | 3 | 0.80 |
| 2. Risk Categorization | 100% requests | 2 | 90% | 2 | 0.90 |
| 3. Manager Dashboard | 100% Managers | 2 | 100% | 3 | 0.67 |
| 4. Human-Review Workflow | 20% rủi ro cao | 3 | 70% | 4 | 0.11 |
| 5. Integration Proxy | 100% he thong | 1 | 100% | 2 | 0.05 |

3 loi pho bien

- Confidence ao

- Reach lac quan

- Effort underestimate

- Value – Effort Matrix

Quick Wins:  **Quick Wins** | High value + Low effort

- Risk Categorization

- Manager Dashboard

Stategic bets:

- Trust Score Engine

| Quadrant | Tính năng | Đặc điểm | Chiến lược thực thi |
| --- | --- | --- | --- |
| Quick Wins | 2. Risk Categorization | Giá trị cao (Manager hiểu vấn đề ngay), Công sức thấp (Chỉ là Logic phân loại). | Làm ngay & làm đẹp: Đây là thứ tạo ra cảm giác "AI này thông minh thế" khi nó biết phân biệt đâu là lỗi Hallucination, đâu là rò rỉ dữ liệu (PII). |
| Strategic Bets | 1. Trust Score Engine | Giá trị cao nhất (Linh hồn sản phẩm), Công sức cao (Cần tinh chỉnh Model đánh giá). | Tập trung nguồn lực: Đây là "Moat" (con hào ngăn cách) của bạn. Phải chứng minh được số điểm 80/100 là có căn cứ khoa học. |
| Fill-ins | 5. Integration Proxy | Giá trị thấp (Khách không thấy được), Công sức thấp (Code API đơn giản). | Làm tối giản (Minimal): Chỉ cần chạy thông luồng dữ liệu là đủ, không cần tối ưu hiệu năng hay bảo mật quá mức ở bước này. |
| Non-starters (cho MVP) | 4. Human-Review Workflow | Giá trị trung bình (Ở mức MVP), Công sức rất cao (Xây dựng luồng State Machine, phân quyền). | Làm bản "Fake": Thay vì xây dựng workflow phức tạp, chỉ cần 1 nút "Confirm" trên Dashboard để demo là đủ. Đừng sa đà vào code tính năng này. |

- Now / Next / Later framework

(ko dua ngay thang cu the vao, chi co thu tu uu tien)

### NOW: The Core

Mục tiêu: Xây dựng "bộ não" và chứng minh năng lực kỹ thuật.

- Trust Score Engine & Risk Categorization: Tập trung toàn lực vào việc dùng LLM để chấm điểm và gán nhãn rủi ro tự động.

  - Tại sao: Đây là Quick Win và Strategic Bet. Nếu không có lõi này, các tính năng sau chỉ là cái vỏ rỗng.

- Integration Proxy (Basic): Thiết lập kết nối cơ bản để dữ liệu từ chatbot chạy được qua bộ máy đánh giá.

  - Tại sao: Đây là Fill-in bắt buộc phải có để hệ thống vận hành thực tế.

### NEXT: The Interface

Mục tiêu: Trực quan hóa giá trị cho Manager và chuẩn bị demo.

- Manager Dashboard: Đưa toàn bộ điểm số và nhãn rủi ro lên giao diện trực quan (biểu đồ, danh sách cảnh báo).

  - Tại sao: Để biến các con số khô khan thành thứ mà lãnh đạo Vingroup có thể hiểu và ra quyết định ngay lập tức.

- Simple Review Action: Thêm nút bấm xác nhận rủi ro đơn giản trên dashboard thay vì xây dựng một quy trình phê duyệt phức tạp.

  - Tại sao: Tiết kiệm Effort bằng cách làm phiên bản rút gọn của Human-Review Workflow.

### LATER: The Ecosystem

Mục tiêu: Mở rộng tính năng và thương mại hóa.

- Full Human-Review Workflow: Xây dựng hệ thống quản lý tác vụ, phân quyền phê duyệt nhiều cấp (Multi-level approval).

  - Tại sao: Đây là tính năng Non-starter cho MVP vì tốn quá nhiều công sức nhưng chưa cần thiết để chứng minh ý tưởng.

- Advanced Proxy Features: Tối ưu hóa hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng cho Proxy để chịu tải hàng triệu request.

- Compliance Audit Suite: Tự động hóa các báo cáo tuân thủ dành cho cấp quản lý cao hơn.

- OKR

Objective , 3 key results

Dựa trên NOW (tập trung vào Trust Score Engine và Risk Categorization) để giải quyết nỗi lo về sự an toàn của AI cho RAG/Search Engines

### Objective: Biến niềm tin thành tài sản cốt lõi cho he thong RAG/Search Engines tại Vingroup

### Key Results

| KR | Loại | Chỉ số mục tiêu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KR1 | Leading (Dự báo) | Ít nhất 15 đơn vị kinh doanh hoặc dự án nội bộ chủ động tích hợp cổng kiểm soát tin cậy vào quy trình vận hành chatbot hàng ngày. |  |
| KR2 | Lagging (Kết quả) | Đạt 5 hợp đồng thử nghiệm có trả phí (Pilot) hoặc cam kết ngân sách từ các lãnh đạo đơn vị thành viên cho giải pháp quản trị rủi ro độc lập. |  |
| KR3 | Quality (Chất lượng) | 85% các sự cố về nội dung nhạy cảm hoặc sai lệch được hệ thống phát hiện và cảnh báo trước khi gây ra phản ứng tiêu cực từ phía người dùng cuối. |  |

## Block 4- Cam bay ky sinh

## 1. External Dependencies & Plan B

### Dependency 1: OpenAI API Stability & Pricing

Worst-case: OpenAI đột ngột siết Rate Limit hoặc thay đổi biểu phí khiến chi phí vận hành "Trust Layer" vượt quá ngân sách MVP.

Plan B: Sử dụng LLM Abstraction Layer (LangChain) để chuyển đổi sang Gemini 1.5 Flash hoặc Groq (Llama 3). Tận dụng kỹ thuật caching cho 70% các truy vấn lặp lại để giảm tải API.

Cost: 3 ngày lập trình để hoàn thiện lớp Gateway; chi phí API dự phòng khoảng $100/tháng.

### Dependency 2: Vingroup Data Privacy & Compliance (Vinmec/VinFast)

Worst-case: Các đơn vị thành viên từ chối cung cấp dữ liệu Log thực tế do lo ngại vi phạm chính sách bảo mật thông tin khách hàng hoặc bệnh nhân.

Plan B: Chuyển sang sử dụng Synthetic Data Generator để mô phỏng dữ liệu sát thực tế theo đúng schema của đối tác để demo. Build giải pháp dưới dạng Dockerized On-premise để dữ liệu không bao giờ rời khỏi hạ tầng của họ.

Cost: 5 ngày dev để đóng gói hệ thống và xây dựng bộ dữ liệu giả lập chất lượng cao.

### Dependency 3: AI Governance Legal Framework

Worst-case: Quy định mới về luật AI yêu cầu các công cụ giám sát phải có chứng chỉ kiểm định từ bên thứ ba trước khi được triển khai.

Plan B: Thay đổi vị thế sản phẩm từ "Cổng chặn" (Active Interceptor) thành "Hệ thống quan sát thụ động" (Passive Observability Tool) để tránh các rào cản pháp lý về can thiệp hệ thống.

Cost: 1 tuần để điều chỉnh lại tài liệu kỹ thuật và giao diện báo cáo.

## 2. Critical Path (Chuỗi găng cho NOW)

Dưới đây là 6 nhiệm vụ chính để hoàn thành cột NOW trong vòng 7 ngày:

- Task 1 (Core): Hoàn thiện Prompt Engineering cho Trust Score Engine (Đánh giá Faithfulness).

- Task 2 (Blocking Task 1): Phát triển bộ logic phân loại rủi ro (Risk Categorization) tự động.

- Task 3 (Critical Path): Thiết lập Integration Proxy để kết nối Chatbot thực tế vào bộ máy đánh giá.

- Task 4 (Blocking Task 3): Xây dựng cấu trúc Database để lưu trữ metadata rủi ro từ Proxy.

- Task 5 (Critical Path): Hoàn thiện Manager Dashboard hiển thị các cảnh báo rủi ro cao.

- Task 6 (Final): Chạy thử nghiệm End-to-end với 100 kịch bản tấn công/sai lệch dữ liệu.

🔥 Critical Path: Task 1 $\rightarrow$ Task 2 $\rightarrow$ Task 3 $\rightarrow$ Task 5 $\rightarrow$ Task 6